QuadroApp Technical Debt & Backlog Aangemaakt: 06 May 2026 ¦ Review door: Principal Software Engineer ¦ Versie: 1.0

P0    P1    P2    DONE     P0 = Kritiek (vóór deploy)   P1 = Belangrijk (< 1 week)   P2 = Later

BEVEILIGING & BETROUWBAARHEID

| Prio | ID | Omschrijving | Bestand / Locatie | Effort | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DONE | BL-001 | Npgsql retry bij tijdelijke netwerkfouten EnableRetryOnFailure(3) toegevoegd — exponential backoff bij Wi-Fi-onderbrekingen. | App.axaml.cs : AddDbContextFactory() | 2 regels | Fixed |
| DONE | BL-002 | crash.log schrijft naar read-only directory Op macOS is de app-bundle read-only. Log nu naar platform-correcte AppData-map. | App.axaml.cs : _crashLogPath | 1 regel | Fixed |
| DONE | BL-003 | Bare catch {} verbergt echte fouten SqliteException met specifieke message-check vervangt generieke catch. | App.axaml.cs : ApplyPendingMigrationsAsync() | 10 min | Fixed |
| DONE | BL-004 | Blocking async op de UI thread bij startup InitializeInBackgroundAsync() added — window opens instantly, DB init runs on thread pool. MainWindowViewModel.IsInitializing controls loading overlay. | App.axaml.cs, MainWindowViewModel.cs | 2 uur | Fixed |
| DONE | BL-005 | Geen optimistic concurrency — lost updates mogelijk [Timestamp] RowVersion toegevoegd aan Offerte + migratie. SaveCoreAsync vangt DbUpdateConcurrencyException op met duidelijke Nederlandse melding + auto-reload. WerkBon had RowVersion al. | Offerte.cs, OfferteViewModel.cs, Migrations/ | 3 uur | Fixed |
| DONE | BL-006 | Verwijderen AfwerkingsOptie geeft cryptische DB-fout CountGebruikAsync() controleert alle 6 FK-kolommen op OfferteRegels voor de delete. Bij gebruik gooit service InvalidOperationException met duidelijke Nederlandse tekst. | AfwerkingenService.cs, IAfwerkingenService.cs | 2 uur | Fixed |

PERFORMANCE

| Prio | ID | Omschrijving | Bestand / Locatie | Effort | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | BL-007 | RelinkSelectionsAfterCatalog is O(n²) 6x FirstOrDefault() per regel scant elke keer de hele collectie. Pre-index met ToDictionary() voor 100x snellere lookup. | OfferteViewModel.cs L331-354 | 30 min | Open |
| P1 | BL-008 | ObservableCollection item-voor-item gevuld Elke Add() vuurt CollectionChanged. Gebruik new ObservableCollection<T>(list) ipv losse Adds. | OfferteViewModel.cs L389-421 | 15 min | Open |
| P2 | BL-009 | FixVolgnummers draait bij elke startup Laadt alle AfwerkingsOpties bij elke lancering. Verplaats naar een eenmalige migratie. | DatabaseSeeder.cs L505 | 1 uur | Open |

ONDERHOUDBAARHEID

| Prio | ID | Omschrijving | Bestand / Locatie | Effort | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | BL-010 | God ViewModel: OfferteViewModel (813 regels, 14 dependencies) Beheert klant-selectie, regel-CRUD, prijsberekening, validatie, workflow-state en factuur-generatie. Splits in sub-ViewModels. | ViewModels/Offerte/OfferteViewModel.cs | 1 dag | Open |
| P1 | BL-011 | God ViewModel: BulkLijstenViewModel (803 regels) Te veel verantwoordelijkheden. Splits filtering, bulk-update en validatie op. | ViewModels/Lijsten/BulkLijstenViewModel.cs | 1 dag | Open |
| P1 | BL-012 | ILogger ontbreekt in ViewModels en Services Fouten bij offerte-opslag, werkbon-workflow en facturatie worden niet gelogd. Voeg ILogger<T> toe aan minimaal OfferteViewModel, FactuurWorkflowService, AfwerkingenService. | ViewModels/*.cs, Services/*.cs | 3 uur | Open |
| P1 | BL-013 | CancellationToken ontbreekt in alle async methoden 20+ async methoden zonder CancellationToken. Venster sluiten annuleert lopende DB-queries niet. | ViewModels/**/*.cs, Services/**/*.cs | 2 uur | Open |
| P2 | BL-014 | 50+ property-forwarders handmatig bijhouden OfferteViewModel forwardet handmatig eigenschappen van sub-ViewModels. Vergeten forward = stille binding-fout. Vervang door codegeneratie. | OfferteViewModel.cs L36-179 | 4 uur | Open |
| P2 | BL-015 | Hardcoded planning-constanten CapaciteitMinuten = 480 en minimale taakduur zijn hardcoded. Verplaats naar Instellingen-tabel. | PlanningCalendarViewModel.cs L26 | 1 uur | Open |
| P2 | BL-016 | Geen data-access laag — queries verspreid over ViewModels Zelfde Klanten/TypeLijsten queries staan in 5+ ViewModels. Extraheer IOfferteQueryService, IKlantQueryService. | ViewModels/**/*.cs | 0.5 dag | Open |
| P2 | BL-017 | Verwijderde migratie zonder documentatie 20260408161449_home verwijderd zonder uitleg. Voeg REMOVED_REASON.md toe in Migrations-map. | Migrations/ | 15 min | Open |

AI TICKETING AGENT & TELEGRAM BOT (NIEUW)

| Prio | ID | Omschrijving | Bestand / Locatie | Effort | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | BL-018 | Fase 1 — Gmail lezen & ticket aanmaken Gmail API koppeling voor kaders@quadro.be. Elke nieuwe mail wordt automatisch gelezen en omgezet naar een gestructureerd ticket met prioriteit en beschrijving. | agent/gmail_reader.py | 2 dagen | Open |
| P1 | BL-019 | Fase 1 — Telegram bot notificaties Bot aanmaken via BotFather. Bij nieuw ticket stuurt de agent een Telegram-bericht met samenvatting, prioriteit en afzender. Klaar in één stap. | agent/telegram_bot.py | 0,5 dag | Open |
| P1 | BL-020 | Fase 2 — Automatische fix voor kleine bugs Agent analyseert het ticket, schrijft een code-fix voor afgebakende problemen, voert dotnet build + tests uit en rapporteert het resultaat. Complexe bugs worden doorgestuurd als voorstel. | agent/fixer.py | 3 dagen | Open |
| P1 | BL-021 | Fase 2 — Voorstel-rapport voor complexe bugs Voor problemen die te groot zijn voor automatische fix: agent maakt een gedetailleerd analyserapport met oorzaak, betrokken bestanden en mogelijke oplossingsrichtingen. | agent/analyzer.py | 1 dag | Open |
| P1 | BL-022 | Fase 2 — Testrapport genereren Na elke fix-poging maakt agent een rapport: probleem, fix, testresultaten, betrokken bestanden en beoordeling of de fix veilig is om te releasen. | agent/reporter.py | 1 dag | Open |
| P1 | BL-023 | Fase 3 — Goedkeuringsflow via Telegram Telegram-bericht met knoppen 'Goedkeuren' / 'Afwijzen'. Agent wacht op reactie. Bij goedkeuring start de release-flow. Bij afwijzing wordt het ticket gemarkeerd als handmatig op te lossen. | agent/approval.py | 1 dag | Open |
| P1 | BL-024 | Fase 3 — Automatische GitHub release na goedkeuring Na goedkeuring maakt agent automatisch een git tag en GitHub release via de API. Velopack bouwt de update en klant ontvangt de fix via auto-update. | agent/releaser.py | 0,5 dag | Open |
| P2 | BL-025 | Fase 3 — Klantenmail na release Na publicatie van de release stuurt agent automatisch een e-mail naar de klant dat de fix beschikbaar is en hoe ze kunnen updaten. | agent/notifier.py | 0,5 dag | Open |

STERKE PUNTEN (geen actie vereist)

DbContext factory-patroon correct gebruikt — await using overal aanwezig.  ViewModels/**/*.cs

Decimaal getal voor geldberekeningen — geen floating point fouten.  AppDbContext.cs

Precision(10,2) geconfigureerd op alle geldbedragen.  AppDbContext.cs

SaveChangesAsync override houdt berekende velden synchroon (GeplandTot, BijgewerktOp).  AppDbContext.cs

Seeder is idempotent — veilig bij elke startup.  DatabaseSeeder.cs

Velopack auto-update draait in background, blokkeert UI nooit.  App.axaml.cs

appsettings.json detecteert automatisch SQLite vs PostgreSQL.  App.axaml.cs

IPricingService als singleton — prijslogica gecentraliseerd.  App.axaml.cs

IDialogService ontkoppelt dialoogvensters van ViewModels.  Services/DialogService.cs

FK cascade-gedrag bewust gekozen per relatie (SetNull / Cascade / NoAction).  AppDbContext.cs

SAMENVATTING

| P0 Kritiek | P1 Belangrijk | P2 Later | Opgelost | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 | 5 | 6 | 18 |

Production Readiness Rating: 5.5 / 10  —  Target na P0+P1 fixes: 8 / 10

Bijgewerkt: 06 May 2026  —  P0 volledig opgelost  —  Target na P1 fixes: 8 / 10